|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Acta No. 09** | |
| **Citada por:**  **Jimmy Forero** | **Fecha:** **23/03/2020** |
| **Hora inicio:** **16:35**       **Fin: 16:50** | |
| **Lugar: Virtual** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** |
| **1** | Jimmy Giovanny Forero F. | Scrum master |
| **2** | Sebastián Diaz Gaona. | Scrum team |
| **3** | Angie Lizeth Fajardo O. | Scrum team |
| **4** | Danna Arévalo Fernández | Scrum team |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| **1** | Se reviso el diagrama de casos de uso. |
| **2** | Se termino la revisión final de las historias de usuario. |
| **3** | Se planteo los trabajos que se realizaran antes de la reunión final. |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Comenzamos discutiendo sobre el diagrama de casos de uso, se llego a que este ya era el modelo final. Posteriormente, se dijo que las historias de usuario ya estaban totalmente finalizadas. Por ultimo se dijo que teníamos que revisar los entregables para el final del sprint. |
| **Observaciones.**  La visión del proyecto deberá tenerse hecha antes del final del sprint actual. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| 1 | Inicio del desarrollo Back-End para la inscripción de un usuario a un evento | Sebastián y Jimmy | 4 días. |  |
| 2 | Finalización de la visión del proyecto. | Scrum team | 1 días. |  |